1 Задачи на текущий спринт

Утвержденные задачи на спринт 1 представлены на таблице 1.

Таблица 1 – Задачи на спринт 1

| № | Задача | Вес (Fibonacci) | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать репозиторий на GitHub | 1 | Состоит: Инициализировать локальный репозиторий, создать удаленный репозиторий на GitHub. Получится: Удаленный репозиторий с основной веткой, готовый для внесения туда кода. |
| 2 | Создать файл README.md | 1 | Состоит: В корне проекта создать файл README.md. Получится: Файл для описания проекта и как с ним взаимодействовать |
| 3 | Выполнить разделение кода на файлы | 3 | Состоит: Организовать структуру проекта: выделить Получится: Чистая и поддерживаемая кодовая база с четким разделением ответственности. |

2 Итоги текущего спринта

Создан локальный и удаленный репозиторий. Выполнен первоначальный коммит с базовой структурой проекта (рисунок 1).

Рисунок 1 – Git-репозиторий

Добавлен файл README.md (рисунок 2).

Рисунок 2 – README.md

Разделение на файлы (рисунки 3, 4).

Рисунок 3 – файлы до

Рисунок 4 – файлы после

Скрин диаграммы сгорания задач (рисунок 5).

Рисунок 5 – Диаграмма сгорания

3 Планы на следующий спринт

Задачи:

- Заполнить репозиторий файлами

- Заполнить README.md

- Подготовить swegger для работы с Базой Данных и Бекендом.